Tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Nyilvános ülés anyaga

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterétől

Pénzügyi Iroda

───────────────────────────────────────────────────────

ELŐTERJESZTÉS

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2018. (III.29.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges önerőt kölcsönből biztosítja. A kölcsönszerződés a számlavezető pénzintézettel, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel (jelenleg Takarékbank Zrt.) került megkötésre. A szerződés értelmében a Takarékbank az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja a 190.000.000 Ft-os kölcsönösszeget, melyből a beruházás megvalósítása során folyamatosan lehet lehívni a szükséges forrásokat. A kölcsönszerződés aláírására 2018. december 21-én került sor.

A beruházás elhúzódása miatt a kölcsönszerződés – 2022. októberéig – 3 alkalommal került módosításra.

1. számú módosítás

A kölcsönszerződés módosítására első alkalommal 2019-ben került sor. Ennek az volt az oka, hogy az eredeti szerződés szerint a tőke törlesztése a 2020. évtől negyedévente vált esedékessé, azonban a beruházás megvalósítására a 2019. évben még nem került sor, ezért az Önkormányzat kezdeményezte a kölcsönt nyújtó pénzintézetnél, hogy a 2020. évben esedékes tőketörlesztések ne negyedévente, hanem év végén egy összegben váljanak esedékessé. A kölcsönszerződés módosításának dokumentumai 2019. december 23-án kerültek aláírásra. A kölcsönszerződés egyéb pontjai változatlanok maradtak. Mivel az éves adósságszolgálat nem változott, ehhez a módosításhoz nem volt szükséges a Kormány hozzájárulása.

2. számú módosítás

A beruházás megvalósítására a 2020. évben sem került sor, ezért a kölcsönszerződés újbóli módosítása vált szükségessé. Ezzel a módosítással a kölcsön eredeti futamideje 2 évvel meghosszabbodott, ezért ehhez a Kormány engedélyét kellett kérni. 2020. októberében döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Takarékban Zrt.-vel kötött kölcsönszerződés módosításához kérelmet nyújt be a Kormányhoz. A kérelem benyújtása megtörtént, a Magyar Közlöny 290. számában jelent meg a 2007/2020. (XII. 24.) számú Korm. határozat, melyben Magyarország Kormánya hozzájárult ahhoz, hogy a kölcsönszerződés módosításra kerüljön. Ezt követően a kölcsönszerződés dokumentumai 2020. december 29-én aláírásra kerültek. A kölcsönszerződés 2. számú módosítása szerint a tőke törlesztése először a 2022. év IV. negyedévében esedékes, majd azt követően negyedévente.

3. számú módosítás

A kölcsönszerződés 3. számú módosítása a szerződés 4.4. pontjának a pontosítását, korrekcióját szolgálta. Az eredeti szerződésben a 4.4. pont szabályozza a beruházáshoz kapcsolódó számlákkal alátámasztott lehívásokat. Az eredeti szerződésben a kifizetett számlák nettó összegét lehetett lehívni. A 3. számú módosítással ez pontosításra került, mely alapján a számla bruttó összegének meghatározott százalékát lehet majd lehívni (a beruházás összköltségének és az önerő arányának megfelelően).

4. számú módosítás

A beruházás megvalósítása jelenleg folyamatban van, annak befejezésére várhatóan a 2023. évben kerül sor, ezért a kölcsönszerződés újbóli módosítása válik szükségessé (mivel a tőke törlesztése már a 2022. év végén esedékes lenne). Az Önkormányzat az irányban szeretné módosítani a szerződést, hogy a tőke törlesztése 2023-tól kezdődjön (először a IV. negyedévben). Ez magával vonja, hogy a szerződés futamideje 1 évvel meghosszabbodik.

A Takarékbank Zrt. elkészítette a kölcsönszerződés módosításának tervezetét. A tervezet szerint a 2022. évben csak és kizárólag egy 200.000 Ft-os szerződésmódosítási díj, illetve 339.044 Ft összegben rendelkezésre tartási jutalék terheli az Önkormányzatot. A 2023. évben a kamat és a rendelkezésre tartási díj megfizetése mellett a tőke törlesztésére is sor kerülne.

A kölcsönszerződés értelmében az ügyleti kamat mértéke minden kamatperiódus kezdetét megelőző második munkanapon érvényes 1 havi BUBOR, valamint 1% p.a. kamatfelár. A szerződés aláírásakor (2018-ban) ez mindösszesen 1,13% volt, az új kalkulációban viszont már 14,01%. A BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) a változó kamatozású betétek és hitelek árazásánál, valamint a tőzsdei és a tőzsdén kívüli származtatott kamatügyletek elszámolásánál jelent hivatkozási, vagyis referenciaszintet. A BUBOR naponta változik a piaci és jegybanki kamatváltozások hatására. A kalkuláció készítésekor a BUBOR értéke 13,01 % volt, az előterjesztés készítésekor már 13,51%. Az utóbbi időszakban a jegybanki alapkamat folyamatosan nőtt (2022. január 1-jén a jegybanki alapkamat mértéke 2,40% volt, jelenleg 13,00%), ennek pedig az a következménye, hogy a BUBOR mértéke is növekszik. Ha például az 1 havi BUBOR értéke 1 hónap alatt 2 százalékról 4 százalékra emelkedik, akkor az 1 havi kamatperiódusú hitelügyletek kamata is 2 százalékponttal fog növekedni. A kölcsönszerződés vonatkozásában ez röviden azt jelenti, hogy a fizetendő ügyleti kamat mértéke – jelenlegi adatok alapján – 80-90 millió forinttal növekszik. Amennyiben az irányadó kamatok mértéke csökken, úgy a fizetendő kamat mértéke is csökkenni fog.

Tekintettel arra, hogy az ügylet futamideje nő, illetve nem áll fenn az engedélymentesség egyik esete sem, így a korábban megkötött kölcsönszerződés módosításához újra a Kormány engedélyét kell kérni. A kérelmet a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani. A kérelem benyújtására tárgyév november 5-ig van lehetőség.

A kérelem benyújtása előtt első lépésben módosítani szükséges az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének érintett mellékleteit, melyek az alábbiak:

- 1. számú melléklet: a bevételeket érintően a rendkívüli önkormányzati támogatás előirányzata 5.928.362 Ft-tal kerül csökkentésre

- 2. számú melléklet: a kiadásokat érintően a finanszírozási kiadások előirányzata 5.928.362 Ft-tal csökken, tekintettel arra, hogy ebben az évben a hitel törlesztésére – a tőke és a kamat – vonatkozásában nem kerül sor. Az eredeti költségvetésben a 2022. évben az Önkormányzatnak 6.467.406 Ft összegben kellene törlesztenie a kölcsönt (tőke + kamat). Mivel a módosítás tervezete szerint ebben az évben összesen 539.044 Ft összegű kötelezettség jelentkezik (szerződésmódosítási díj + rendelkezésre tartási jutalék), ezért az eredeti előirányzat a különbözet (5.928.362 Ft) összegével csökkentésre került.

- 3. számú melléklet: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege aktualizálásra került.

- 4. számú melléklet: ez a melléklet mutatja be az Önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat. A 190 millió Ft-os kölcsön esetében felmerülő tőke-, kamat és egyéb fizetési kötelezettségek kerültek bemutatásra, aktualizálásra.

- 8. számú melléklet: ez a melléklet mutatja be az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak várható alakulását a költségvetési évre, illetve az azt követő három évre vonatkozóan. Erről külön előterjesztés is készült, mert ez lesz az úgynevezett kitekintő határozat.

- 10. számú melléklet: ez a melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait mutatja be. Ennek módosítása azért szükséges, mert ha a kölcsönszerződés módosításához a Kormány hozzájárul, akkor a kölcsön vonatkozásában az eredeti költségvetésben szereplő összegek változnak, ezért azokat aktualizálni kellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Az előterjesztéshez 1 db rendelet-tervezet tartozik.

Berettyóújfalu, 2022. október 20.

Muraközi István

polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a költségvetési rendeletet előkészítő jegyzőnek előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletalkotással a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével valósul meg Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének aktualizálása. Ennek hatására a költségvetési rendeletünk a vizsgált időszak alatt bekövetkezett változásokat tételesen mutatja be mind a bevételek mind a kiadások tekintetében.

Környezeti, egészségi hatása:

A helyi költségvetési rendelet a város polgáraira, vállalkozásaira, szervezeti egységeire, intézményeire környezeti és egészségi hatásokat nem gyakorol.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletmódosítás előkészítése, megalkotása többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A módosított rendelettel aktualizáljuk a város költségvetését érintő bevételeket és kiadásokat mind a központi támogatások, kormányzati döntések, mind a helyi hatáskörök tekintetében. A változások átvezetését követően reálisabb képet kaphatunk a város költségvetését, s gazdálkodását illetően.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Berettyóújfalu, 2022. október 20.

Dr. Körtvélyesi Viktor

jegyző

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (….) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berettyóújfalu Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Berettyóújfalu Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint a könyvvizsgáló véleményének kikérésével az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:3 625 669 172 Ft Költségvetési bevétellel, 5 638 793 989 Ft Költségvetési kiadással, 2 013 124 817 Ft Költségvetési egyenleggel, - 304 463 945 Ft ebből működési hiánnyal, - 1 708 660 872 Ft felhalmozási hiánnyal, 2 068 338 666 Ft finanszírozási bevétellel, 55 213 849 Ft finanszírozási kiadással, 2 013 124 817 Ft finanszírozási egyenleggel, ebből 2 013 124 817 Ft finanszírozási többlet, 5 694 007 838 Ft bevételi főösszeggel, 5 694 007 838 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba.

polgármester							jegyző

Költségvetés módosítás mellékletei 2022.10.27..xlsx