Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

Nyilvános ülés anyaga

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

„Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban” tárgyú projektek tervezési feladatainak tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítószámú „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban”, valamint „a Nagyváradi és Malom utcák fejlesztése Berettyóújfaluban” címmel a 112/2022. (V. 26.) és a 113/2022. (V. 26.) önkormányzati határozatok alapján nyújtottunk be támogatási igényt. Ezek a pályázatok támogatásban is részesültek, illetve nyílt közbeszerzési eljárás során a tervezési munkákra a nyertes pályázóval, a GLOBÁLTERV MÉRNÖKIRODA Kft.-vel (4032 Debrecen, Lóverseny utca 26.) 2023. június 23-án szerződéseket kötöttünk nettó 22.750.000-Ft és nettó 6.950.000-Ft tervezési díjjal.

A tervezési kooperációk alkalmával jelezte a tervező, hogy a tervek kidolgozása után felmerült annak lehetősége, hogy az aktualizált tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés bekerülési költsége kevesebb, mint a projekt tervezési időszakában előbecsült költségek, valamint a piackutatás eredményeképp felmerült annak lehetősége is, hogy több utcára is kiterjeszthetnénk a tervezési feladatokat, mint az eredetileg betervezett.

A pályázat benyújtásakor az Önkormányzat képviselői igényfelmérés alapján választották ki a fejlesztésre szánt utcákat. Ebben a fázisban műszaki vizsgálat a terep adottságok tekintetében, geodéziai felmérés nem történt.

A tervezés során a kijelölt utcákat a tervező teljeskörűen kidolgozta, így 3,5 m szélességű, egyirányú forgalom lebonyolítására alkalmas burkolat került megtervezésre. A tervezés eredménye, hogy a kijelölt utcák csak ingatlankisajátítással, és számos közműkiváltással valósítható meg. Továbbá a csapadékvíz elvezetését is meg kell oldani, az új burkolat megléte miatt, ami tovább növeli a kivitelezési költségeket.

A tervezői költségbecslések alapján az önkormányzat szembesült a kiviteli munkálatok és a járulékos költségek (pl: kisajátítási költség, zárt csapadékvíz elvezetés kialakítása, közműkiváltási munkák) mértékével, valamint a kisajátítási eljárás időbeni lefolytatásának időtartalmával. Az önkormányzat ennek ismeretében mérlegelt.  A kitűzött cél a város jobb úthálózatának kiépítése, mintsem a járulékos tételek megvalósítása. A módosítás igényével felkérték a tervezőt, aki megvizsgálta milyen kompromisszum kész megoldást tud alkalmazni, hogy a megvalósításra kijelölt utcák áttervezése megfeleljen a pályázati felhívásnak és a műszaki előírásoknak is egyaránt. Az elmaradt járulékos költségekből és műszaki tartalom módosításból adódó költség, más útszakaszok bevonásával kerülne kompenzálásra, így növelni lehet az újonnan megépítendő utak hosszát.

Az eredeti vállalásunkban 6+2 utcát terveztünk megvalósítani, ezzel szemben az új műszaki tartalom mellett 13+9 utca aszfaltozása valósulhat meg.

Az új utcák kiválasztását ismét az önkormányzati képviselők igényei alapján határoztuk meg.

Mivel az Önkormányzat részéről további tervezési feladatok miatt olyan többlet beszerzési igény merült fel, amely alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint a szerződések módosítására nincs lehetőség, ezért szükséges a meglévő szerződések megszüntetése.

A szerződések 10.3. pontjaira, a Kbt. 143.§ (1) bekezdésére és a Ptk. 6:213. § (1) bekezdésére tekintettel javaslom a tervezési szerződések felmondását.

Ptk. 6:213. § (1) bekezdés:

„(1) Aki jogszabálynál vagy a szerződésnél fogva felmondásra vagy elállásra jogosult, a másik félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. A szerződés felmondása esetén a szerződés megszüntetésének, elállás esetén a szerződés felbontásának a szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy elállásra a fél akkor jogosult, ha az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását felajánlja.”

Kbt. 143. § (1) bekezdés:

„(1) Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;”

A szerződések 10.3. pontja hivatkozik is a Kbt. fenti szakaszára, mint felmondási okra.

A szerződések megszüntetésével kapcsolatban fontos, hogy a tervező részéről számla kiállítására nem került sor, valamint a tervező nyilatkozata alapján amennyiben sor kerül a szerződések felmondására, azt tudomásul veszi, követeléssel nem él az Önkormányzat felé.

Az 1. számú határozati javaslat a két tervezési szerződés felmondására vonatkozik.

Az új műszaki tartalom az alábbiak szerint áll össze:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054 azonosítójú „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban” című pályázat keretében szilárd burkolattal látjuk el a Batthyány-, Bessenyei-, Csíkász-, Kinizsi-, Török Bálint- Egressy Béni-, Tinódi-, Sport-, Báthory–, Eötvös-Nagy Sándor-, Akácos-, Belső major-, Szabó Pál- valamint a Ladik utcákat.

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00055 azonosítójú „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban II.” című pályázat keretében a Nagyváradi-, Malom-, Benczúr Gyula-, Balassi Bálint-, Bethlen Gábor-, Jászai Mari-, Szemere-, Lenkei-, valamint a Csendes Temető déli bekötő útja a fejlesztéssel érintett.

Mindkét projekt esetében szükséges az érintett utcák jelenleg burkolatlan szakaszára vonatkozó, hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció, illetve minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció, árazott tervezői költségbecslések és árazatlan költségvetések elkészítése, valamint kapcsolódó tervezői feladatok elvégzése.

Ezekre a feladatokra ismét nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A tervezési feladatok fedezete összesen bruttó 38 millió Ft.

A kiírásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárást 2 részajánlatra bontjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatokban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Berettyóújfalu, 2023. december 7.

Muraközi István                         		                    polgármester

1. HATÁROZATI JAVASLAT:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054 azonosítójú „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban” és a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00055 azonosítójú „Nagyváradi és Malom utcák fejlesztése Berettyóújfaluban” elnevezésű projektek megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a GLOBÁLTERV MÉRNÖKIRODA Kft.-vel (4032 Debrecen, Lóverseny utca 26.) 2023. június 23-án kötött tervezési szerződések felmondásához a szerződések 10.3. pontjában foglaltak és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul, tekintettel arra, hogy a tervezési feladatok több utcára történő kiterjesztése olyan, a szerződések lényeges módosításának tekintendő többlet beszerzési igénynek minősül, amely miatt a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	Muraközi István polgármester

2. HATÁROZATI JAVASLAT:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054 azonosítójú „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban” és a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00055 azonosítójú „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban II.” elnevezésű projektek megvalósításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások tárgyában közbeszerzési eljárást indít, és az eljárást megindító felhívást az alábbiak szerint elfogadja.

Belterületi utak tervezése Berettyóújfaluban

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

- szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám: 15728324209

Postai cím: Dózsa György Utca 17-19

Város: Berettyóújfalu

NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4100

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

Telefon: +36 204101981

E-mail: drbereczorsolya@gmail.com

Fax: +36 14801180 Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyoujfalu.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.berettyoujfalu.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000484512023/reszletek (URL) A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be x a fent említett cím

másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...........(URL) x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés] Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) x Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység:

- szakasz: Tárgy

  - MeghatározásII.1.1) Elnevezés:

Belterületi utak tervezése Berettyóújfaluban

Hivatkozási szám: EKR000484512023 II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:	71240000-2

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

    - részajánlat:

Battyhány utca, Bessenyei utca, Csíkász utca, Kinizsi utca, Török Bálint - Egressy Béni utcák, Tinódi utca, Sport utca, Báthory utca, Eötvös – Nagy Sándor utca, Akácos utca, Belső major utca, Szabó Pál utca (Kádár vitéz – Szabó Pál kanyar között), Ladik utca fejlesztéséhez szükséges hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció, illetve minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció, árazott tervezői költségbecslések és árazatlan költségvetések elkészítése, valamint kapcsolódó tervezői feladatok elvégzése tervezési szerződés keretében.

- Battyhány utca:

Az utca a kiépítése során egyirányúsításra kerül a Gábor Áron utca felől a Budai Nagy Antal utca felé. Az utca 3,5 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszer biztosítja. Hossza: 654 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3688, 3784, 3808, 3978, 3840, 3863

- Bessenyei utca:

Az utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Bocskai utca felől a Rákóczi utca felé, az ellenkező irányú forgalmat a párhuzamos Árpád utca biztosítja. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre részben szegélyes, részben szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer, részben a meglévő nyílt csapadékvízelvezető rendszer lefedésével biztosítható. Hossza: 319 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3242, 3282, 3300, 3106, 3070

- Csíkász utca:

Az utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Morotva utca felől a Pákász utca felé, az ellenkező irányú forgalmat a párhuzamos Madarász utca biztosítja. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszer biztosítható. Hossza: 266 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 5613, 5534, 4665

- Kinizsi utca:

Az utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Nádor utca felől a Munkácsy Mihály utca felé, az ellenkező irányú forgalmat, északon a párhuzamos 42 sz. főút, még az utca déli oldalán a lakossági utcák biztosítják. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegéllyel határolva, a burkolat építéssel érintett szakaszon a meglévő gyalogjárda részben való átépítése szükséges. Az utca csapadékvízelvezetését zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 492 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 549, 472, 486, 586, 451, 429

- Török Bálint - Egressy Béni utcák:

A Török Bálint utca és a Egressy Béni utca (Török Bálint utca - Jegyzőkert utca közötti szakasza) a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Jegyzőkert utca felől a Erkel Ferenc utca felé. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre részben szegélyes, részben szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. A burkolat építéssel érintett szakaszon a meglévő gyalogjárdaburkolatok részben átépítésre kerülnek, a rendelkezésre álló hely figyelembevételével. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 544 m Útkategória: B.V.d.

Érintett hrsz: 288, 300/2, 312, 300/1, 250, 291, 259/3, 259/4, 260/1, 245/1, 247, 248/1, 200, 1226, 105, 1297

- Tinódi utca:

A Tinódi utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül. Az utcák 3 méter burkolatszélességgel kerülnek kiépítésre részben szegélyes, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árok, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható.  Hossza: 1.140 m Útkategória: B.V.d.

Érintett hrsz: 5106, 4665, 5105, 5056, 5055

- Sport utca:

A Sport utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül. Az utcák 3 méter burkolatszélességgel kerülnek kiépítésre szegélyes kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 358 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 4642, 4601/11, 4605, 5106, 4665

- Báthory utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca ellenkező irányba a Wesselényi utca biztosítja az ellen irányú forgalmat. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben a meglévőárok lefedésével zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 460 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3863, 4001/2, 4002/3, 4036, 3505, 4002/1

- Eötvös - Nagy Sándor utca:

Az utcák kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 220 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3242, 3282, 3300, 3325

- Akácos utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca ellenkező irányba a Nefelejcs utca biztosítja az ellen irányú forgalmat. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással, az utcába a kerékpárosok az utcában a gépjármű forgalommal szemben beengedésre kerülnek. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 600 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 4128, 4190, 4214, 4342, 4000

- Belső major utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca ellenkező irányba a Kádár vitéz utca biztosítja az ellen irányú forgalmat. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 356 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1703/1, 1702, 5790, 5793/1

- Szabó Pál utca (Kádár vitéz – Szabó Pál kanyar között):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 150 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1702, 1703/35, 1703/1, 1703/40, 1703/28

- Ladik utca:

Az utca kiépítése két szakaszból áll a zsákutcai szakaszon az utca kevesebb mint 10 ingatlan feltárását biztosítva kétirányú forgalmi rendel, míg a további szakasza egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 360 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 2423, 5402, 5473, 5345

    - részajánlat:

Nagyváradi utca, Malom utca, Benczúr Gyula utca, Balassi Bálint utca, Bethlen Gábor utca, Jászai Mari utca, Szemere utca (Lenkei utca – Kisfaludy utca közötti szakasza),  Lenkei utca,	Csendes temető déli bekötő útja (Budai Nagy Antal utca felől) fejlesztéséhez szükséges hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció, illetve minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció, árazott tervezői költségbecslés és árazatlan költségvetések elkészítése, valamint kapcsolódó tervezői feladatok elvégzése tervezési szerződés keretében.

- Nagyváradi utca (Vágóhíd utca – Kölcsey utca közötti szakasza):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3,5 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 310 m Útkategória: B.V.d.

Érintett hrsz: 2112, 2125, 2144, 2085

- Malom utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül részben szegéllyel határolva, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 270 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 2833/6, 2873, 2849

- Benczúr Gyula utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 230 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1297, 1342, 1241

- Balassi Bálint utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 210 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1297, 1342, 1226

- Bethlen Gábor utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 330 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1297, 1342, 1298

- Jászai Mari utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül részben szegéllyel határolva, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 475 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 2873, 2918/2, 2918/1

- Szemere utca (Lenkei utca – Kisfaludy utca közötti szakasza):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül részben szegéllyel határolva, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 256 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 694, 668, 667

- Lenkei utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással, az utcába a kerékpárosok az utcában a gépjármű forgalommal szemben beengedésre kerülnek. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 325 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 694, 668

- Csendes temető déli bekötő útja (Budai Nagy Antal utca felől):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 312 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 0437/3, 3689/1, 3689/2, 3688

    - Becsült érték:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

    - Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen

Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:

csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) A közbeszerzés ismertetése

    - Elnevezés:

Belterületi utak tervezése 13 utcában

Rész száma: 1

    - További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:	71240000-2

    - A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország_4100_Berettyóújfalu_ Battyhány utca 3688, 3784, 3808, 3978, 3840, 3863 hrsz, Bessenyei utca 3242, 3282, 3300, 3106, 3070 hrsz, Csíkász utca 5613, 5534, 4665 hrsz, Kinizsi utca 549, 472, 486, 586, 451, 429 hrsz, Török Bálint - Egressy Béni utcák 288, 300/2, 312, 300/1, 250, 291, 259/3, 259/4, 260/1, 245/1, 247, 248/1, 200, 1226, 105, 1297 hrsz, Tinódi utca 5106, 4665, 5105, 5056, 5055 hrsz, Sport utca 4642, 4601/11, 4605, 5106, 4665 hrsz, Báthory utca 3863, 4001/2, 4002/3, 4036, 3505, 4002/1, Eötvös - Nagy Sándor utca 3242, 3282, 3300, 3325 hrsz, Akácos utca 4128, 4190, 4214, 4342, 4000 , Belső major utca 1703/1, 1702, 5790, 5793/1 hrsz, Szabó Pál utca (Kádár vitéz – Szabó Pál kanyar között) 1702, 1703/35, 1703/1, 1703/40, 1703/28 hrsz, Ladik utca 2423, 5402, 5473, 5345 hrsz

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. Battyhány utca:

Az utca a kiépítése során egyirányúsításra kerül a Gábor Áron utca felől a Budai Nagy Antal utca felé. Az utca 3,5 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszer biztosítja. Hossza: 654 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3688, 3784, 3808, 3978, 3840, 3863

2. Bessenyei utca:

Az utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Bocskai utca felől a Rákóczi utca felé, az ellenkező irányú forgalmat a párhuzamos Árpád utca biztosítja. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre részben szegélyes, részben szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer, részben a meglévő nyílt csapadékvízelvezető rendszer lefedésével biztosítható. Hossza: 319 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3242, 3282, 3300, 3106, 3070

3. Csíkász utca:

Az utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Morotva utca felől a Pákász utca felé, az ellenkező irányú forgalmat a párhuzamos Madarász utca biztosítja. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszer biztosítható. Hossza: 266 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 5613, 5534, 4665

4. Kinizsi utca:

Az utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Nádor utca felől a Munkácsy Mihály utca felé, az ellenkező irányú forgalmat, északon a párhuzamos 42 sz. főút, még az utca déli oldalán a lakossági utcák biztosítják. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegéllyel határolva, a burkolat építéssel érintett szakaszon a meglévő gyalogjárda részben való átépítése szükséges. Az utca csapadékvízelvezetését zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 492 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 549, 472, 486, 586, 451, 429

5. Török Bálint - Egressy Béni utcák:

A Török Bálint utca és a Egressy Béni utca (Török Bálint utca - Jegyzőkert utca közötti szakasza) a kiépítés során egyirányúsításra kerül a Jegyzőkert utca felől a Erkel Ferenc utca felé. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre részben szegélyes, részben szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. A burkolat építéssel érintett szakaszon a meglévő gyalogjárdaburkolatok részben átépítésre kerülnek, a rendelkezésre álló hely figyelembevételével. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 544 m Útkategória: B.V.d.

Érintett hrsz: 288, 300/2, 312, 300/1, 250, 291, 259/3, 259/4, 260/1, 245/1, 247, 248/1, 200, 1226, 105, 1297

6. Tinódi utca:

A Tinódi utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül. Az utcák 3 méter burkolatszélességgel kerülnek kiépítésre részben szegélyes, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árok, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható.  Hossza: 1.140 m Útkategória: B.V.d.

Érintett hrsz: 5106, 4665, 5105, 5056, 5055

7. Sport utca:

A Sport utca a kiépítés során egyirányúsításra kerül. Az utcák 3 méter burkolatszélességgel kerülnek kiépítésre szegélyes kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 358 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 4642, 4601/11, 4605, 5106, 4665

8. Báthory utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca ellenkező irányba a Wesselényi utca biztosítja az ellen irányú forgalmat. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben a meglévőárok lefedésével zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 460 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3863, 4001/2, 4002/3, 4036, 3505, 4002/1

9. Eötvös - Nagy Sándor utca:

Az utcák kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 220 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 3242, 3282, 3300, 3325

10. Akácos utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca ellenkező irányba a Nefelejcs utca biztosítja az ellen irányú forgalmat. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással, az utcába a kerékpárosok az utcában a gépjármű forgalommal szemben beengedésre kerülnek. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 600 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 4128, 4190, 4214, 4342, 4000

11. Belső major utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca ellenkező irányba a Kádár vitéz utca biztosítja az ellen irányú forgalmat. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 356 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1703/1, 1702, 5790, 5793/1

12. Szabó Pál utca (Kádár vitéz – Szabó Pál kanyar között):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 150 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1702, 1703/35, 1703/1, 1703/40, 1703/28

13. Ladik utca:

Az utca kiépítése két szakaszból áll a zsákutcai szakaszon az utca kevesebb mint 10 ingatlan feltárását biztosítva kétirányú forgalmi rendel, míg a további szakasza egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 360 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 2423, 5402, 5473, 5345

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)  20

- 3. M.3) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata(hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20

- 4. M.4) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata(hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó tervezési díj (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 45

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00055

II.2.13) További információ

A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak:

Az engedélyes tervdokumentáció szállítási határideje: A tervezési szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.

A kiviteli tervdokumentáció szállítási határideje: Az építési engedély véglegessé válását követő 15 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A II.2.7. pontban megadott időtartam naptári napban értendő.

II.2.1) Elnevezés:

Belterületi utak tervezése 9 utcában

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:	71240000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország_4100_Berettyóújfalu_Nagyváradi utca (Vágóhíd utca – Kölcsey utca közötti szakasza) 2112, 2125, 2144, 2085 hrsz, Malom utca 2833/6, 2873, 2849, Benczúr Gyula utca 1297, 1342, 1241 hrsz, Balassi Bálint utca 1297, 1342, 1226 hrsz, Bethlen Gábor utca 1297, 1342, 1298, Jászai Mari utca 2873, 2918/2, 2918/1, Szemere utca (Lenkei utca – Kisfaludy utca közötti szakasza) 694, 668, 667 hrsz, Lenkei utca 694, 668 hrsz, Csendes temető déli bekötő útja (Budai Nagy Antal utca felől) 0437/3, 3689/1, 3689/2, 3688

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

2. részajánlat:

1. Nagyváradi utca (Vágóhíd utca – Kölcsey utca közötti szakasza):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3,5 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 310 m Útkategória: B.V.d.

Érintett hrsz: 2112, 2125, 2144, 2085

2. Malom utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül részben szegéllyel határolva, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 270 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 2833/6, 2873, 2849

3. Benczúr Gyula utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 230 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1297, 1342, 1241

4. Balassi Bálint utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 210 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1297, 1342, 1226

5. Bethlen Gábor utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 330 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 1297, 1342, 1298

6. Jászai Mari utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül részben szegéllyel határolva, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 475 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 2873, 2918/2, 2918/1

7. Szemere utca (Lenkei utca – Kisfaludy utca közötti szakasza):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül részben szegéllyel határolva, részben szegély nélküli kialakítással. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 256 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 694, 668, 667

8. Lenkei utca:

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással, az utcába a kerékpárosok az utcában a gépjármű forgalommal szemben beengedésre kerülnek. Az utca csapadékvízelvezetését részben a meglévő nyílt árokrendszer felhasználásával, részben zárt rendszer kiépítésével biztosítható. Hossza: 325 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 694, 668

9. Csendes temető déli bekötő útja (Budai Nagy Antal utca felől):

Az utca kiépítése során egyirányúsításra kerül. Az utca 3 méter burkolatszélességgel kerül kiépítésre szegély nélküli kialakítással. A kiépítés során a csatlakozó utcák sárrázó burkolatának kiépítése is megvalósítandó. Az utca csapadékvízelvezetését a meglévő nyílt árokrendszerrel biztosítható. Hossza: 312 m Útkategória: B.VI.d.

Érintett hrsz: 0437/3, 3689/1, 3689/2, 3688

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbi értékelési szempontok x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)  20

- 3. M.3) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20

- 4. M.4) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata(hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó tervezési díj (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 50 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: 45

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054

II.2.13) További információ

A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak:

Az engedélyes tervdokumentáció szállítási határideje: A tervezési szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.

A kiviteli tervdokumentáció szállítási határideje: Az építési engedély véglegessé válását követő 15 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A II.2.7. pontban megadott időtartam naptári napban értendő.

- szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

  - Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: 1.-2. részajánlat tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.

VI.3.4) További információk: pont folytatása:

Amennyiben az adott szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai tapasztalat vizsgálatakor az ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés szerint jár el, s a többlet szakmai tapasztalat igazolása során is csak az adott szakághoz kapcsolódó szakmai tapasztalatot fogadja el. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax –Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

4. M.4) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata

(hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) (súlyszám: 10)

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, M4) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt GD-T (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakember többlettapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. értékelési szempont esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként értékel Ajánlatkérő.

Amennyiben az adott szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai tapasztalat vizsgálatakor az ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása tekintetében az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint jár el, s a többlet szakmai tapasztalat igazolása során is csak az adott szakághoz kapcsolódó szakmai tapasztalatot fogadja el. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax –Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi részre történő ajánlattétel esetén 2., 3., 4. értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek. A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.

A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki. Ajánlattevőnek az 1. bírálati szempontként feltüntetett nettó tervezési díjat forint értékben kell megadnia. Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.

A karakterkorlátra tekintettel folytatás Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: pontban.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1.-2. részajánlat tekintetében:

Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívás feladásánál régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) – (8) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2), valamint 69 (11) bekezdéseire.

A III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: pont folytatása:

- A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

- Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalosjegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

P1-M1-M2-M3-M4.

- Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

- Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró személy (személyek) és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó esetén nem releváns. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult által, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

- Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdései.)

- A jelen felhívás IV.2.4) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 naptári nap értendő.

- Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő meghívás előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

- Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

- Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

- Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követően a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték

limitje 1. részajánlat esetében legalább: 1.500.000 Ft/esemény, 3.000.000 Ft/év, 2. részajánlat esetében legalább: 7.000.000 Ft/esemény, 15.000.000 Ft/év a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervezési szerződés tervezetben részletezettek szerint.

Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.

A karakterkorlátra tekintettel folytatás a Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: pontban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: pont folytatása:

- Az 1. és 2. részajánlat tekintetében az Ajánlattevőknek ajánlati ár részletezőt kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.

Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontra tett megajánlása, vagyis a szakemberek neve egyértelműen megállapítható. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan ajánlati ár részletezőt az ajánlattevő által beárazva. Az ajánlattevő által benyújtott árazott ajánlati ár részletező a szakmai ajánlat részét képezi, be nem nyújtása, illetve a szakemberek meg nem nevezése a Kbt. 71. § (8) szakaszának b) pontja és a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenséget vonja maga után.

- Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

- Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

- Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében: Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen

- Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.

- A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

- Ajánlatkérő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. A projekt forrása: 1. részajánlat esetén a „TOP_PLUSZ-1.2.3 21-HB1-2022-00055 kódszámú „Nagyváradi és Malom utcák

fejlesztése Berettyóújfaluban” című pályázatból, 2. részajánlat esetén

„TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban” című pályázatból kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása mindkét részajánlat esetében: 100 %.

- A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé közösgazdálkodó szervezet alapítását.

- A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben (https://ekr.gov.hu/).

- Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályokáltal nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel:

- Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjátólszámított 10 naptári napban határozza meg.

- AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáigvisszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.

- AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azazAF-en kívüli közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, AK hirdetményt ad fel a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.

- Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak azirányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 1 munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.

A karakterkorlátra tekintettel folytatás a Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: pontban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók

nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő szerepel az illetékes elektronikusan elérhető kamarai nyilvántartásban, az igazolást nem szükséges benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján.

A Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: folytatása:

- A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-etmódosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem lehet.

- AK a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a jelen felhívás III.1.1.) pontjában szereplő kizáró okokat írja elő. A kizáró okok igazolási módját szintén az AF III.1.1) pontja tartalmazza.

- AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban foglaltak az irányadóak.

- AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az AT-nek az ajánlatában kell megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

- A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető. Ajánlatkérő a 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat és a Kbt. 72.

§-át is alkalmazza.

22. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

23 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján amennyiben a legjobb ár-érték arányt tartalmazó Ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, de Ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy jelen közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet támogatásból és/vagy önerőből biztosítja és Ajánlattevőt erről tájékoztatta. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

- Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

- AK a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben százmillió forint, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon AT-k számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bek. szerinti feltételnek történő megfelelést a közzétett beszámolóból, - amennyiben nem áll rendelkezésre - úgy egyéb releváns számviteli dokumentum bekérésével ellenőrzi.

- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

- Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy arendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1.-2. részajánlat: tekintetében:

P1) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított előző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából

(mélyépítési tervezési feladatok ellátása) származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően. Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) pont) amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1.-2. részajánlat tekintetében:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 1. részajánlat esetében a nettó 5 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 5 millió Ft-ot), 2. részajánlat esetében a nettó 17 millió Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 17 millió Ft-ot.) III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1.-2. részajánlat tekintetében:

M1.) – Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú mélyépítési tervezési tevékenységre vonatkozó szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.

AK a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett mélyépítési tervezési szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a mélyépítési tervezési tevékenységre vonatkozó szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(ek)t, melynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alk. igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

AT-nek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk M.1) pont tekintetében, hogy az általuk igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek AT-vel azonos módon kell igazolnia az alk. követelménynek megfelelést (Kbt.

67. § (1) és (3) bekezdés). AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bek-re.

M2.-M.3.-M4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt vagy azzal egyenértékű szakterületi jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia az önéletrajzban. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az értékelés érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Amennyiben a szakember már kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik, elegendő az alkalmasság körében a kamarai nyilvántartásba vételnek a kezdő időpontját év/hó bontásban megadni, ezen felül részletesen az értékeléshez elszámolni kívánt hónapokat és munkákat feltüntetni a szakmai önéletrajzban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint) A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján az AK a tervezői feladatok ellátását a közbeszerzés tárgya és a szolgáltatás minősége szempontjából alapvető fontosságú feladatnak minősíti, ezért előírja, hogy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K, VZ-TEL, és a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti GD-T tervezési jogosultsággal végezhető tervezési feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze. Erre tekintettel az M.2.), M.3), M4.) alkalmassági feltétel igazolásához az ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, valamint ezen tervezési feladatokat a teljesítés során sem végezheti alvállalkozó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1.-2. részajánlat tekintetében:

M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített, legalább 1. részajánlat esetében 4000 m hosszúságú út engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére irányuló referenciával, 2. részajánlat esetében 2000 m hosszúságú út engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére irányuló referenciával.

Az alkalmassági követelmény tekintetében útnak minősül minimálisan a gépjárművek számára is alkalmas, szilárd burkolatú út.

Gépjárművek fogalma: A gépjárművek kategóriájába a gépkocsi és a motorkerékpár tartozik. Nem minősül gépjárműnek, bár saját motorja van: a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos.

A gépkocsi lehet:

Személygépkocsi (autó): személyszállításra készült és a vezetővel együtt legfeljebb kilenc állandó ülőhelye van.

Autóbusz: személyszállításra készült és a vezetővel együtt több mint kilenc állandó ülőhelye van.

Trolibusz: elektromos vezetékhez kötött gépkocsi, általában személyszállításra kialakítva.

Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.

Nyerges vontató: félpótkocsi vontatására kialakított gépkocsi, amely nyeregszerkezettel veszi át a félpótkocsi súlyának jelentős részét.

Tehergépkocsi alatt a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt, és a vontatót kivéve minden egyéb, alapvetően teherszállításra kialakított gépkocsit értünk.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés mindkét részajánlat esetében legfeljebb 2 db referenciával igazolható.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:

1.-2. részajánlat tekintetében:

M2) 1 fő tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M3.) 1 fő tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

M4.) 1 fő tervező, aki a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti GD-T (vagy azzal egyenértékű)

jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy részajánlaton belül az M2), M3.) M4.) alkalmassági minimumkövetelmény esetében a szakemberek közötti átfedés megengedett.

Mindkét részajánlatra történő ajánlattétel esetén az M.2) és M.3) és M.4) alkalmassági minimumkövetelmény esetében ugyanaz a szakember mind a két részajánlatban megajánlható.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1.és 2. részajánlat tekintetében:

A nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:

Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 1 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke az engedélyes tervdokumentáció elkészítése esetében 10 naptári nap, a kiviteli tervdokumentáció esetében 25 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett – meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: Az engedélyes tervdokumentáció elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 10 %-a, a kiviteli tervdokumentáció esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként lteljesítési biztosítékot köt ki a teljesítés teljes időtartamára, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani.

Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki a jótállás teljes időtartamára, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Ajánlatkérő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor: 80.000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben Ajánlatkérő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni nyertes Ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből. A nyertes Ajánlattevő szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Ajánlatkérőt ért minden kárt nyerets Ajánlattevő köteles megtéríteni Ajánlatkérő részére.

A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

1.-2. részajánlat tekintetében:

Számlázási feltételek: Ajánlatkérő a beszerzést 1. részajánlat esetében a TOP_PLUSZ-1.2.3 21-HB1-2022-00055 azonosító számú „Nagyváradi és Malom utcák fejlesztése Berettyóújfaluban” című projektből, 2. részajánlat esetén a TOP _PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054 azonosító számú

„Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban” című projektből finanszírozza

utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projektek elszámolható költségének 100%-a. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.

Az 1. részszámla benyújtható az Ajánlatkérő által jóváhagyott engedélyezési szintű tervdokumentáció vonatkozásában a hatósági engedélyezési eljárás megindításának hitelt érdemlő igazolását követően az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési díj 50%-ának megfelelő összegben, 2. részszámla benyújtható a véglegessé vált építési engedély kiadását követően az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési díj 50%-ának megfelelő összegben, 3. részszámla benyújtható a végleges kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési díj 95%-ának megfelelő összegben. A végszámla benyújtható a tervezés tárgyával kapcsolatban a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési díj 5 %-ának megfelelő összegben. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

-Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

- -Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

-A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

3., A kifizetés folyamata 1.-2. részajánlat tekintetében: A tervezési díj kifizetésére utófinanszírozással, magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(8) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.

§-ában, a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai

Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

- szakasz: Eljárás

  - Meghatározás

    - Az eljárás fajtája

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

    - Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

      - hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

    - A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás sorántörténő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

    - Információ a tárgyalásról

      - tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve atárgyalás nélkül indított eljárást)

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

    - Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

  - Adminisztratív információk

    - Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzétételA hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

    - Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

    - Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történőmegküldésének tervezett napja Dátum: (éééé/hh/nn)

    - Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és 68. §-a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

- szakasz: Kiegészítő információk

  - A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

  - Információ az elektronikus munkafolyamatokrólx A megrendelés elektronikus úton történik x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk:

    - Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adhatópontszám:

0-10

    - A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közöttipontszámot:

Az 1. ért. részszempont. fordított arányosítás, a 2. 3. 4. ért. részszempont egyenes arányosítás

    - Az ajánlati biztosítékx Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 130.000 Ft 2. rész: 350.000 Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Takarékbank Zrt. 60600242-11111063 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatban az ajánlati biztosíték tekintetében a befizetés igazolása csatolandó. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancialevelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz. VI.3.4) További információk:

Vonatkozó jogszabályok:

        - 2015. évi CXLIII. törvény

        - 2004. évi XXXIV. törvény

        - 2011. évi CXCV. törvény

        - 2013. évi V. törvény

        - 322/ 2015. (X.30) Korm. rendelet

        - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

        - 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

        - 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet

        - 126/2016. (VI.7.) Kormányrendelet

        - 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

        - 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

Értékelési szempontok: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az eljárás nyertese az alábbi értékelési részszempontok alapján: Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül (a KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.):

1. és 2. részajánlat tekintetében:

      - Nettó tervezési díj (Ft-ban megadva) (súlyszám: 50) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó tervezési díjnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó tervezési díjat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

      - M.2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata

(hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) (súlyszám: 20)

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, M2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakember többlettapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési szempont esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként értékel Ajánlatkérő.

Amennyiben az adott szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai nyilvántartással), a szakmai tapasztalat vizsgálatakor az ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés szerint jár el, s a többlet szakmai tapasztalat igazolása során is csak az adott szakághoz kapcsolódó szakmai tapasztalatot fogadja el. Ajánlattevők jelen értékelési szempontra pozitív egész számot ajánlhatnak meg hónapban kifejezve. A leghosszabb szakértői tapasztalati intervallumot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax –Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (36 hónap) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

      - M.3) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) (súlyszám: 20)

Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, M3) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) tervezési jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakember többlettapasztalati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési szempont esetén a maximum 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú vállalásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban történhet. A szakmai gyakorlat számításakor az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban minden megkezdett hónapot egész hónapként értékel Ajánlatkérő.

A karakterkorlátra tekintettel folytatás a III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság, A kizáró okok felsorolása: pontban.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

…… (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________

        - szükség szerinti számban ismételje meg

        - adott esetben

4 ha az információ ismert

        - súlyszám helyett fontosság is megadható

        - súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszámnem szükséges

Határidő: 	azonnal

Felelős: 	Muraközi István polgármester